
**ПРОЕКТ**



**Новодністровська міська рада**

**П’ятдесята сесія VIІ скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

квітня 2018 р. №\_\_\_ м. Новодністровськ

**Про виконання комплексної програми створення, облаштування та розвитку індустріального парку «Новодністровськ» на 2016 рік**

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новодністровська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про виконання комплексної програми створення, облаштування та розвитку індустріального парку «Новодністровськ» на 2016 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.

**Міський голова А.Болдашев**

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ, ОБЛАШТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ «НОВОДНІСТРОВСЬК» на 2016 рік**

**Основною метою програми** є розвиток промисловості в місті, залучення інвестицій, створення нових робочих міст та збільшення надходжень в місцевий бюджет.

Згідно програми на 2016 рік планувалися витрати в сумі 199 тис. грн. за рахунок міського бюджету, з яких було використано 197,11 тис. грн. Дані кошти були направлені на:

* Виготовлення землевпорядної документації (6 кадастрових номерів) – 26,5 тис. грн.;
* Дослідження економічного, технічного, природного потенціалу міста та розробка Концепції ІП «Новодністровськ» – 105,0 тис. грн.;
* Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва мереж водопостачання, водовідведення ІП та розробка бізнес-плану керуючої компанії – 65, 61 тис. грн.

**Як результат** **підготовчого етапу**, були виготовлені необхідні документи для включення ІП «Новодністровськ» до Реєстру індустріальних парків України. Наказ Мінекономрозвитку від 13.01.2017 р. №38

**Спеціаліст відділу**

**інвестицій та енергоефективності Г.Остафій**