Копія



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Девʼяносто друга сесія VIІ скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

23.12.2019 р. № 310 м.Новодністровськ

**Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг Новодністровської обʼєднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (у новій редакції)**

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 19, 25, 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.12 Закону України «Про основи містобудування», з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку Новодністровської обʼєднаної територіальної громади з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, Новодністровська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та ремонту доріг Новодністровської обʼєднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (у новій редакції) - згідно з додатком до цього рішення.

2. Скасувати рішення сесії від 14.12.2017р. №327 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг міста Новодністровськ на 2018-2022 роки».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.

**Секретар міської ради Наталя ЦИМБАЛЮК**

**ПРОГРАМА**

**будівництва, реконструкції та ремонту доріг Ново дністровської обʼєднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (у новій редакції)**

**Визначення проблеми**

Закон України “Про автомобільні дороги” регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

* автомобільні дороги загального користування;
* автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;
* відомчі (технологічні) автомобільні дороги;
* автомобільні дороги на приватних територіях.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Сьогодні більшість доріг об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) потребує капітального або поточного ремонту. Значна їх частина уражена ямковістю. Потребує значного фінансування благоустрій комунальних доріг: тротуари, бордюри, освітлення, забезпечення умов пересування для людей з обмеженими можливостями.

**Мета Програми**

Забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху на існуючих автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та державного значення, створення безпечних умов для руху автотранспорту та мешканців громади на дорогах та вулицях території громади, паспортизація всіх доріг ОТГ та упорядкування їх балансової приналежності.

**Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми**

Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням комунальних автомобільних доріг, здійснюються за рахунок бюджетних та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством.

Таким чином, одним із першочергових завдань для ОТГ є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності ОТГ. Перелік доріг громади, а також обсяги фінансування робіт, пов’язаних з реалізацією програми, наведено в додатку 1.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до покращення її соціально-економічного розвитку в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у ОТГ, дозволить розвиватися діючим підприємствам і створенню нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 28200,00 тис. грн., у тому числі за рахунок міського бюджету:

- у 2020 році – 1000 тис грн;

- у 2021 році – 650 тис. грн;

- у 2022 році – 1340 тис. грн;

з інших джерел, не заборонених законом (в тому числі соціальних коштів, коштів ДФРР та інших)

- у 2020 році – 6060 тис.грн;

- у 2021 році – 8250 тис. грн;

- у 2022 році – 10900 тис. грн.

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни протягом розрахункового року.

**Очікувані результати виконання Програми**

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг від руйнування;

- упорядкування балансової приналежності доріг на території ОТГ;

- своєчасне виконання ямкового ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

- проведення ремонтних робіт на об’єктах доріг комунальної власності, віднесених до інфраструктурного розвитку територій;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

**Координація, контроль та порядок виконання Програми**

Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради є відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів.

Звіти про виконання Програми заслуховуються та затверджуються на сесії Новодністровської міської ради.

**Начальник відділу**

**архітектури та містобудування (підпис є) Артем КОВАЛЬСЬКИЙ**

**згідно**

**Секретар міської ради Наталя ЦИМБАЛЮК**

Додаток

до Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг Новодністровської обʼєднаної територіальної громади

на 2020-2022 роки (у новій редакції)

Обсяги фінансування заходів Програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг Новодністровської обʼєднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (у новій редакції)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип витрат | Необхідний загальний обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі по рокам, (тис. грн) | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| Місцевий бюджет | Інші кошти, не заборонені законодавством (в тому числі соціальні кошти, кошти ДФРР та ін.) | Місцевий бюджет | Інші кошти, не заборонені законодавством (в тому числі соціальні кошти, кошти ДФРР та ін.) | Місцевий бюджет | Інші кошти, не заборонені законодавством (в тому числі соціальні кошти, кошти ДФРР та ін.) |
| 1 | Паспортизація комунальних доріг Новодністровскьої обʼєднаної територіальної громади | 300,00 | 300,00 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво дороги по вулиці Весняній (орієнтовна протяжність 1000 м, ширина вулиці – 15 м) | 600,00 |  |  |  |  | 50,00 | 550,00 |
| 3 | Будівництво дороги по вулиці Ясній (орієнтовна протяжність 1000 м, ширина вулиці – 15 м) | 600,00 |  |  |  |  | 50,00 | 550,00 |
| 4 | Будівництво дороги по вулиці Садовій (орієнтовна протяжність 1000 м, ширина вулиці – 25 м) | 600,00 |  |  | 50,00 | 550,00 |  |  |
| 5 | Будівництво дороги по вулиці Миру (орієнтовна протяжність 550 м, ширина вулиці – 30 м) | 300,00 | 40,00 | 260,00 |  |  |  |  |
| 6 | Будівництво дороги по вулиці Вишневій (орієнтовна протяжність 1000м, ширина вулиці – 12м) | 700,00 |  |  | 50,00 | 650,00 |  |  |
| 7 | Будівництво дороги по вулиці Тихій(орієнтовна протяжність 200м, ширина вулиці – 15м) | 450,00 |  |  |  |  | 50,00 | 400,00 |
| 8 | Будівництво дороги по вулиці Дачній (орієнтовна протяжність 210м, ширина вулиці – 15м) | 450,00 | 50,00 | 400,00 |  |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт міжбудинкових доріг мікрорайону «Сонячний» | 1560,00 | 20,00 | 500,00 | 20,00 | 500,00 | 20,00 | 500,00 |
| 10 | Капітальний ремонт міжбудинкових доріг мікрорайону «Діброва» | 1340,00 | 20,00 | 500,00 | 10,00 | 400,00 | 10,00 | 400,00 |
| 11 | Капітальний ремонт центральної алеї міста | 500,00 |  | 300,00 |  | 200,00 |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт вулиці Бессарабської | 740,00 |  |  | 20,00 | 200,00 | 20,00 | 500,00 |
| 13 | Капітальний ремонт частини вулиці Буковинської (від кругової розвʼязки до провулку Піщаного) | 1460,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 | 500,00 | 20,00 | 500,00 |
| 14 | Капітальний ремонт вулиці Паркової | 1460,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 | 500,00 | 20,00 | 500,00 |
| 15 | Капітальний ремонт вулиці Дружби | 530,00 |  |  | 30,00 | 500,00 |  |  |
| 16 | Капітальний ремонт вулиці Лісової | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 17 | Капітальний ремонт вулиці Зеленої | 300,00 | 0 | 300,00 |  |  |  |  |
| 18 | Капітальний ремонт вулиці Затишної | 150,00 | 0 | 0 |  | 150,00 |  |  |
| 19 | Капітальний ремонт провулку Піщаного | 150,00 | 0 | 0 |  | 150,00 |  |  |
| 20 | Капітальний ремонт провулку Джерельного | 150,00 | 0 | 0 |  | 150,00 |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт вулиці Будівельників | 300,00 | 0 | 0 |  |  |  | 300,00 |
| 22 | Капітальний ремонт вулиці Енергетиків | 300,00 | 0 |  |  |  |  | 300,00 |
| 23 | Капітальний ремонт вулиці Куреньова | 300,00 | 0 | 300,00 |  |  |  |  |
| 24 | Капітальний ремонт вулиці Подільської | 300,00 | 0 | 300,00 |  |  |  |  |
| 25 | Поточний ремонт вулиці Буковинської та перехрестя вулиць Буковинської та Паркової | 200,00 | 0 | 0 |  | 200,00 |  |  |
| 26 | Поточний ремонт міжбудинкових доріг мікрорайону "Сонячний" | 1300,00 | 0 | 500,00 |  | 300,00 |  | 500,00 |
| 27 | Поточний ремонт міжбудинкових доріг мікрорайону "Діброва" | 1330,00 | 30,00 | 500,00 |  | 300,00 |  | 500,00 |
| 28 | Розробка Схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху Новодністровсьої ОТГ | 300,00 | 300,000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Шлях с.Ломачинці | 1500,00 |  |  |  |  | 500,00 | 1 000,00 |
| 30 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Матросова | 550,00 |  |  |  |  | 50,00 | 500,00 |
| 31 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Шафранського та Стадіонній | 350,00 |  |  |  |  | 50,00 | 300,00 |
| 32 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Зелений клин та Польова | 700,00 |  |  |  |  | 100,00 | 600,00 |
| 33 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Героїв Небесної Сотні та Хмельницького | 600,00 |  |  |  |  | 100,00 | 500,00 |
| 34 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Українській, Садовій, Героїв та провулку Садового | 600,00 |  |  |  |  | 100,00 | 500,00 |
| 35 | Капітальний ремонт доріг по вулиці Незалежності та провулках Шкільному, Церковному, Володимирському, Банному та Крупніського | 700,00 | 100,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| 36 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Дібрівській та Довбуша | 550,00 |  |  |  |  | 50,00 | 500,00 |
| 37 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Кармелюка | 550,00 |  |  |  |  | 50,00 | 500,00 |
| 38 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Шевченка та Плитавській | 550,00 |  |  |  |  | 50,00 | 500,00 |
| 39 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Вишнівській, Дністровській та Молодіжній | 550,00 |  |  |  |  | 50,00 | 500,00 |
| 40 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Кармелюка, Хотинського постання та Гукова Якова | 600,00 | 100,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 41 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Буковинській, Сковороди, Довженка та провулку Долинка | 530,00 |  |  | 30,00 | 500,00 |  |  |
| 42 | Капітальний ремонт по вулицях Бессарабській та Новий план | 600,00 |  |  | 100,00 | 500,00 |  |  |
| 43 | Капітальний ремонт по вулицях Грушевського, Миру, Гагаріна та провулку Івана Франка | 600,00 |  |  | 100,00 | 500,00 |  |  |
| 44 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Галицькій, Кобилянській та провулку Молдавському | 550,00 |  |  | 50,00 | 500,00 |  |  |
| 45 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Сагайдачного та Тургєнєва | 550,00 |  |  | 50,00 | 500,00 |  |  |
| 46 | Капітальний ремонт доріг по вулицях Куютинській, Терешкової, Козацькій, Словʼянській, провулках О.Вишні, Зеленому, Куютинський, Словʼянському, Лесі Українки | 600,00 |  |  | 100,00 | 500,00 |  |  |
| **Всього** | | **28200,00** | **1000,00** | **6060,00** | **650,00** | **8250,00** | **1340,00** | **10900** |

**Начальник відділу**

**архітектури та містобудування (підпис є) Артем КОВАЛЬСЬКИЙ**

**згідно**

**Секретар міської ради Наталя ЦИМБАЛЮК**

Копія



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Дев’яносто друга сесія VII скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

23.12.2019 № 312 м. Новодністровськ

**Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці та преміювання Цимбалюк Н.О. – секретаря міської ради**

Відповідно до ст. 25, 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР, ст. 10, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. № 2493-III, Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, у зв’язку з достроковим припиненням повноважень міського голови та розглянувши депутатський запит Поцелуйко В.П. від 23.12.2019р., Новодністровська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1**.** Встановити **Цимбалюк Наталі Олександрівні** – секретарю міської ради надбавкуза високі досягнення у праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування.

2.Преміювати, щомісячно Цимбалюк Н.О. в розмірі 100% посадового окладу , надбавок та доплат.

3.Надавати, при наявності кошторисних призначень в межах фонду оплати праці, раз у рік допомогу на оздоровлення, при наданні щорічної основної відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку (Манаскуров І.В.).

**Секретар міської ради Наталя ЦИМБАЛЮК**